飞 花 H R M 系 统

测 试 报 告

—— 三层自动化测试 50 项 + 39 检查点 · 质量门禁 PASS · 放行部署 ——

| 项目名称 | 飞花HRM系统建设项目（Feihua HRM） |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制单位 | 飞花科技集团（苏州）有限公司 · 人力资源信息化项目组 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 文档密级 | 内部资料 · 请勿外传 |
| 文档状态 | 评审通过 · 放行部署 |

目  录

1. 测试结论总览	3

2. 测试策略与环境	4

3. 关键验证点	5

4. 缺陷台账（发现 → 修复 → 回归）	6

5. 非功能验证	7

6. 验收对照	8

7. 复现命令	9

版本：V1.0 ｜ 结论：PASS（门禁通过，放行部署）

1. 测试结论总览

| 层级 | 范围 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试（业务内核） | hrm.py 纯函数：四套状态机闸口、考勤判定、年假折算、加班倍率、个税七档、社保封顶、薪资勾稽、绩效加权、合同风险、权限矩阵、规则完备性 | 21 项全部通过（0.1s） |
| 接口测试 | REST 全链路：角色隔离 403/401、员工四态闸口、请假余额/重叠、加班上限、薪资批次生命周期、招聘漏斗闸口、绩效归档、培训名额、合同续签、幂等重放、API Key 鉴权、Webhook、增量同步、CSV、多通道令牌 | 19 项全部通过（~2.6s） |
| 端到端 UI | Playwright Chromium：15 页渲染零控制台错误、驾驶舱 KPI、员工表、请假创建、打卡弹层、招聘管道、设置权限矩阵、集成页签、登录错误提示 | 10 项全部通过（~33s） |
| 业务冒烟 | 对运行服务 39 项检查点：建档→转正→打卡→请假→加班→算薪→发放→招聘漏斗→绩效→合同→幂等→集成→导出 | 39 项全部通过 |
| UI 巡检 | 15 页逐页内容与控制台检查 + 截图 | 15 页全部通过 |
| DEMO 冒烟 | 离线单文件：15 页渲染 + 新建员工/提交请假/批次核算/API Key 四类写操作 | 21 项全部通过 |

2. 测试策略与环境

分层：内核纯函数（不依赖服务）→ 接口（独立临时库 + 独立端口 8955）→ E2E（浏览器 8956）→ 冒烟（对 8025 开发服务）；

环境：Windows / Python 3.13 / SQLite WAL；E2E 用 Playwright（Chromium/Edge/Chrome 回退链）；

数据：种子数据确定性生成（随机种子 20261021），22 员工 / 8 部门 / 30 天考勤 / 请假 8 / 加班 6 / 候选 8 / 培训 4；

门禁：python scripts/run_tests.py 三层串行，任一失败即退出非零。

3. 关键验证点

| 验证点 | 断言 |
| --- | --- |
| 转正闸口 | 缺评估 400；绩效 <60 拦截；通过后 regular_date 自动写入 |
| 离职闸口 | 未进「离职中」直接办离职被拦；交接未确认被拦 |
| 请假闸口 | 年假超余额拦截；时间重叠拦截；批准扣额度、销假返还 |
| 加班上限 | 月度已批累计 + 新申请 > 36h 拦截 |
| 薪资闸口 | 草稿直发拦截「必须先完成核算」；核算条数=在职人数；net 勾稽恒等式 |
| 个税 | 起征下零税；2 千应税 3% 档；1.5 万应税 20% 档速算扣除；9.5 万应税 45% 档 |
| 社保 | 基数下限 4000 托底、上限 24000 封顶；个人 10.5% + 公积金 12% |
| 权限 | 员工/审计/薪酬/HR 四角色越权全部 403；错误密码 401 |
| 幂等 | 同 Idempotency-Key 两次提交返回同一请假单号 |
| 集成 | fhk_ Key GET 通、POST 403、吊销后 401；test.ping 投递记录；增量同步返回员工变更 |

4. 缺陷台账（发现 → 修复 → 回归）

| # | 现象 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有响应 500 latin-1 编码错误 | Server 响应头含中文品牌「飞花HRM」 | server_version 改 ASCII "FeiHua-HRM" |
| 2 | 驾驶舱 500 | attTrend 查询参数漏元组逗号，10 字符串被拆成 10 个绑定 | 补 (str,) 元组 |
| 3 | /api/health 需登录 | 免鉴权白名单缺失 | 登录/health/openapi 三路径免鉴权 |
| 4 | openapi paths 解析报错 | 遍历未编译正则（str 无 .pattern）+ 路径锚点处理错误 | 改遍历 _COMPILED + strip("^$") |
| 5 | 合同风险全量误报到期 | SQL 别名把 start_date 命名为 endDate | 别名改 end_date endDate |
| 6 | 新建员工 500 No item with that key | fire_event 查询漏 events 列 | SELECT 补 events |
| 7 | X-Hr-Key 免登录 401 | _user 未实现 Key 通道 | Key 有效即授予 auditor 只读身份 |
| 8 | CSV 导出断言失败 | Content-Disposition 文件名 URL 编码 | 测试改断言 attachment |
| 9 | 员工转正 500 bindings 3/2 | stage UPDATE 漏拼 no 参数 | args.append(no) |
| 10 | 核算后仍不能发放 | calc 未更新批次状态 | UPDATE status='已核算' |
| 11 | 内核允许试用期直跳已离职 / 草稿直跳已发放 | can_move 允许跨级前进，缺中间态校验 | 内核补 cur 中间态强校验（同口径修至 mock） |
| 12 | E2E 弹层选择器超时 | mask 才带 on 类 | "#dialog.on"→"#mask.on" |
| 13 | E2E 二次开浏览器报 asyncio 错 | 同进程二次 sync_playwright | 复用 browser.new_page() |
| 14 | 冒烟重复运行工号冲突 | 固定 EMP899 已建档 | 工号/周期/月份/日期全部时间戳唯一化 |

5. 非功能验证

| 项 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 限流 | >240 req/min | 429 拦截 |
| 幂等 | 同键重放 | 首次结果重放，无重复单 |
| 并发 | ThreadingHTTPServer + WAL | 冒烟期间并发读写无锁死 |
| 连接管理 | 线程本地连接 + 请求结束 close | 长跑无句柄泄漏 |
| 审计 | 写操作全落 logs | 登录/状态/审批/算薪/规则/集成均可见 |

6. 验收对照

| 任务书要求 | 交付 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 详细设计方案（含 API 接口） | docs/feihua-design.md + docs/api.md（md+docx 双版本） | ✓ |
| 生成 DEMO | demo/feihua-hrm-demo.html 单文件 305KB，21 项冒烟通过 | ✓ |
| 编程开发 | 后端 4 模块 + 前端 15 页 + 内核，85+ 路由 | ✓ |
| 文档上传知识库（企业管理系统） | 9 份上传 cat33 | ✓ |
| 测试完成后自动部署 | 三层门禁 PASS 后部署公网并健康验收 | ✓ |
| 代码推送 GitHub | dukema81/feihua-hrm 全量推送 | ✓ |

7. 复现命令

python scripts/run_tests.py            # 三层门禁

python tools/ui_check.py               # 15 页 UI 巡检（FH_BASE 可指定服务）

python tools/smoke_api.py              # 39 项业务冒烟

python tools/build_demo.py && python tools/smoke_demo.py   # DEMO 构建与冒烟