飞 花 H R M 系 统

建 设 方 案

—— 员工四态闸口 · 考勤口径 · 年假折算 · 个税七档累进 · 三通道集成 · 零依赖单机可跑 ——

| 项目名称 | 飞花HRM系统建设项目（Feihua HRM） |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制单位 | 飞花科技集团（苏州）有限公司 · 人力资源信息化项目组 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 文档密级 | 内部资料 · 请勿外传 |
| 文档状态 | 评审通过 · 放行实施 |

目  录

1. 项目概述	3

1.1 建设目标	3

1.2 交付范围	3

2. 现场蓝图	4

3. 总体架构	5

3.1 技术选型（零依赖）	5

3.2 数据模型（26 表）	5

4. 核心规则设计	7

4.1 四套状态机与闸口	7

4.2 考勤口径	7

4.3 假期与加班	7

4.4 薪资核算公式	7

4.5 绩效口径	8

4.6 12 条业务规则（可配置）	8

5. 角色与权限（11 权限 × 8 角色）	9

6. 集成设计（三通道）	10

7. 前端设计（15 页）	11

8. 非功能设计	12

9. 实施计划（六阶段）	13

10. 风险与应对	14

11. 交付物清单	15

版本：V1.0 ｜ 编制单位：飞花科技集团（苏州）有限公司 · 人力资源信息化项目组 ｜ 状态：评审通过 · 放行实施

1. 项目概述

飞花HRM系统（Feihua HRM）是面向中型企业的人力资源管理平台，覆盖组织人事、考勤假期、薪酬绩效、招聘培训、合同风险五大业务域，为集团总部与各分子公司提供一体化的员工全生命周期管理。系统遵循《劳动合同法》与个税法口径，内置 12 条可配置业务规则，并通过 API Key / Webhook / 增量同步三通道与 OA、ERP、钉钉/企业微信等系统对接。

1.1 建设目标

| 目标 | 现状痛点 | 系统能力 |
| --- | --- | --- |
| 员工档案电子化 | Excel 台账分散、状态不透明 | 员工四态状态机（试用期→已转正→离职中→已离职），转正/离职闸口强制评估与交接 |
| 考勤口径统一 | 各部门手工统计、迟到早退口径不一 | 弹性宽限 15 分钟、午休 1 小时扣减、缺卡缺勤自动判定，月度出勤率一键汇总 |
| 假期额度管控 | 年假折算靠手算、超额请假无人拦 | 年假按工龄自动折算（1/10/20 年档），余额不足与时间重叠双重拦截 |
| 薪资核算自动化 | 人工算薪易错、个税口径风险 | 绩效奖金+加班费(1.5/2/3倍)−三险一金−个税七档累进−缺勤扣款，工资条勾稽校验 |
| 招聘流程在线 | 简历邮箱流转、面试进度不可见 | 职位-候选人-面试-Offer-入职漏斗管理，Offer 前置面试闸口 |
| 合同风险预警 | 到期漏续签引发劳动仲裁 | 到期前 60 天临期预警、超期亮红，一键续签生成新合同 |

1.2 交付范围

零依赖可运行系统（后端 REST + 前端 15 页）、离线单文件 DEMO、建设方案/接口契约/测试报告/操作手册四份文档、三层自动化测试门禁、公网部署与开源仓库。

2. 现场蓝图

组织规模：8 个一级部门、22 名演示员工（试用期 3 / 已转正 18 / 离职中 1）、标准工时制（09:00–18:00，午休 1 小时）。

| 部门 | 编码 | 编制 | 核心岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总经办 | D01 | 3 | 总经理 |
| 人力资源部 | D02 | 6 | HRBP、招聘专员、人事专员 |
| 财务部 | D03 | 5 | 财务经理、薪酬专员、会计 |
| 研发中心 | D04 | 30 | 研发总监、高级工程师、工程师 |
| 市场部 | D05 | 10 | 市场主管、市场专员 |
| 生产运营部 | D06 | 24 | 运营经理、班组长、技术工人 |
| 质量管理部 | D07 | 8 | 质量经理、质量工程师 |
| 供应链部 | D08 | 9 | 供应链经理、采购主管 |

3. 总体架构

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  前端（原生 HTML/CSS/JS · hash 路由 · F 命名空间）      │

│  15 页：驾驶舱/员工/组织/合同/考勤/请假/加班/薪资/绩效   │

│         /招聘/培训/报表/集成/设置/日志                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┤

│  服务层 server.py（85+ REST 路由）                     │

│  会话令牌 · API Key · 幂等 · 限流 240/min · OpenAPI    │

├──────────────────────────────────────────────────────┤

│  业务内核 hrm.py（纯函数）                              │

│  四套状态机闸口 · 考勤判定 · 年假折算 · 个税累进         │

│  薪资核算 · 绩效加权 · 合同风险 · 权限矩阵              │

├──────────────────────────────────────────────────────┤

│  数据层 db.py（SQLite WAL · 26 表 · 线程本地连接池）     │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

3.1 技术选型（零依赖）

| 层 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行时 | Python 3.8+ 标准库 | http.server + sqlite3，无第三方包，单进程可跑 |
| 并发 | ThreadingHTTPServer + WAL | 每请求线程；WAL 读写不互斥；busy_timeout 20s |
| 前端 | 原生 HTML/CSS/JS | 无构建步骤；SVG 手绘折线/柱状/漏斗图 |
| 端口/库 | FEIHUA_PORT=8025 / FEIHUA_DB | 生产建议前置 Nginx 反代 |

3.2 数据模型（26 表）

组织人事：departments、employees、contracts

考勤假期：attendance、leave_balances、leaves、overtimes

薪酬：payroll_runs、payslips

招聘：jobs、candidates、interviews

绩效培训：perf_cycles、perf_scores、trainings、training_records

系统：users、rules、logs、tokens、api_keys、webhooks、webhook_deliveries、idem_keys、sync_state

4. 核心规则设计

4.1 四套状态机与闸口

| 状态机 | 状态链 | 闸口 |
| --- | --- | --- |
| 员工 | 试用期→已转正→离职中→已离职 | 转正：评估必填 + 试用期绩效 ≥ 60；离职：先审批进入离职中 + 交接确认 |
| 请假 | 待审批→已批准/已驳回→已销假 | 提交：天数>0、余额充足（年假/调休）、无时间重叠；批准扣额度、销假返还 |
| 候选人 | 初筛→面试中→已发Offer→已入职/已淘汰 | Offer：≥1 轮面试通过 + 面试官评价 + 核定薪酬；入职：部门确认 |
| 工资批次 | 草稿→已核算→已发放 | 核算：工资条数 = 在职人数（遗漏拦截）；发放：须先核算 + 薪酬权限确认 |

4.2 考勤口径

标准班次 09:00–18:00（可配置），弹性宽限 15 分钟内不计迟到；

工时 = 打卡时长 − 午休 1 小时，下限 0；

上班缺卡、下班缺卡记「缺卡」；双缺记「缺勤」；请假/出差由单据自动带出；

出勤率 =（正常+迟到+早退+出差）/ 应出勤天数。

4.3 假期与加班

年假：工龄 <1 年按剩余日历天折算；满 1 年 5 天、满 10 年 10 天、满 20 年 15 天；事假不占额度（无薪）；

加班费：工作日 1.5 倍、周末 2 倍、节假日 3 倍；月度已批累计上限 36 小时（劳动法口径）。

4.4 薪资核算公式

日薪 = 基本工资 / 21.75        时薪 = 日薪 / 8

绩效奖金 = 基本工资 × 20% × 最近绩效分

加班费 = Σ 时薪 × 时长 × 倍率

社保个人 = 缴费基数(4千~2.4万封顶) × 10.5%

公积金   = 缴费基数 × 12%

个税     = (应发 − 起征5000 − 三险一金) × 税率 − 速算扣除   （七档累进）

缺勤扣款 = 日薪 × 缺勤天数

实发 = 应发 − 社保个人 − 公积金 − 个税 − 缺勤扣款

4.5 绩效口径

总分 = 数量×30% + 质量×40% + 协作×15% + 纪律×15%；等级 S≥90 / A≥80 / B≥70 / C≥60 / D<60；归档发布后锁定。

4.6 12 条业务规则（可配置）

shift_start 09:00 ｜ shift_end 18:00 ｜ grace_min 15 ｜ annual_base 5 ｜ absence_ded_rate 1.0 ｜ perf_bonus_rate 0.2 ｜ tax_threshold 5000 ｜ social_base_cap 24000 ｜ contract_warn_days 60 ｜ probation_months 6 ｜ ot_max_hours 36 ｜ on_time_target 0.98

5. 角色与权限（11 权限 × 8 角色）

| 角色 | 关键权限 |
| --- | --- |
| 系统管理员 admin | 全部 11 项 |
| HR 专员 hr | 组织读写、考勤读写、请假审批、薪资读、招聘读写、绩效写 |
| HR 总监 hrd | 组织读写、考勤读、请假审批、薪资读写、招聘读、绩效写 |
| 部门经理 manager | 组织读、考勤读写、请假审批、招聘读写、绩效写 |
| 薪酬专员 payroll | 组织读、考勤读、薪资读写 |
| 招聘专员 recruiter | 组织读、招聘读写 |
| 普通员工 employee | 组织读、考勤读 |
| 审计 auditor | 全域只读（组织/考勤/薪资/招聘） |

6. 集成设计（三通道）

1. API Key：fhk_ 前缀，SHA-256 落库，read（只读）/write 两档 scope，仅创建时返回明文；

2. Webhook：HMAC-SHA256 签名（X-Hr-Signature = HMAC(secret, ts+"."+body)），头 X-Hr-Event / X-Hr-Timestamp / X-Hr-Signature / X-Hr-Delivery，失败按 30/60/120 秒退避重试 3 次；14 种事件（employee.created/stage、leave.created/approved/rejected、overtime.approved、payroll.calc/issued、candidate.stage、perf.published、training.enrolled、contract.renewed、rule.updated、test.ping）；

3. 增量同步：GET /api/sync/changes?since=<时间戳> 游标拉取 employees/leaves/attendance 变更，单页上限 500，供数仓与中台定时对账。

7. 前端设计（15 页）

驾驶舱（6 KPI + 考勤趋势 + 部门分布 + 绩效等级）、员工档案（状态筛选 + 档案详情含假期/请假/绩效）、组织架构（编制达成率）、合同风险（临期/到期分档 + 一键续签）、考勤管理（月度汇总 + 打卡 + 手工调整）、请假审批（状态页签 + 审批/销假）、加班管理（审批 + 上限拦截）、薪资核算（批次生命周期 + 工资条弹层）、绩效考核（周期归档 + 四维评分）、招聘管道（职位/候选人双页签 + 漏斗 + 面试记录）、培训管理（报名/成绩）、报表中心（人数/离职率/CSV 导出）、集成中心（Key/Webhook/投递/同步试拉）、系统设置（规则/账号/权限矩阵）、操作日志。

8. 非功能设计

| 项 | 指标 |
| --- | --- |
| 性能 | 单机 200 并发请求/分钟；列表接口 P95 < 50ms（千行级数据） |
| 安全 | SHA-256 密码加盐；API Key 哈希落库；HMAC 签名；限流 240/min；权限矩阵逐路由校验 |
| 可靠性 | WAL + busy_timeout 20s；幂等键防重复提交；线程本地连接 + 请求结束统一关闭 |
| 可审计 | 全部写操作落 logs（登录/状态变更/审批/算薪/规则修改/集成配置） |

9. 实施计划（六阶段）

| 阶段 | 周期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第 1 周 | 组织档案迁移、历史考勤导入口径确认 |
| 二 | 第 2 周 | 状态机与闸口联调、假期额度初始化 |
| 三 | 第 3 周 | 薪资并行试算（与旧口径差异对账） |
| 四 | 第 4 周 | 招聘绩效培训模块上线 |
| 五 | 第 5 周 | 与 OA/ERP 三通道对接、Webhook 联调 |
| 六 | 第 6 周 | 全员培训、双轨运行、验收切换 |

10. 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 历史工龄数据缺失致年假折算偏差 | 迁移校验工单 + 折算口径双人复核 |
| 各地社保基数差异 | social_base_cap 规则按法人配置，多法人部署隔离 |
| 个税专项附加扣除未纳入 | V1.1 增加扣除项表，核算前人工确认 |
| 加班审批滞后于工资锁账 | 月度关账日前 T+3 审批提醒（Webhook 通知） |

11. 交付物清单

建设方案 / 接口契约 / 测试报告 / 操作手册（md+docx）、离线 DEMO 单文件、后端 4 模块 + 前端 6 模块源码、三层测试（单元 21 / 接口 19 / E2E 10）、冒烟 39 检查点、部署包与 GitHub 仓库。